**Отчет о тестировании приложения**

**«NetChat», версия <1.0>**

|  |  |
| --- | --- |
| Автор: | Арефьев А.С. |

Содержание

[Команда тестировщиков 3](#_Toc159854004)

[Описание процесса тестирования 4](#_Toc159854005)

[Краткое описание 5](#_Toc159854006)

[Расписание 6](#_Toc159854007)

[Рекомендации 7](#_Toc159854008)

[Статистика по ошибкам 8](#_Toc159854009)

Команда тестировщиков

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | Роль на проекте |
| Арефьев А.С. | Тестировщик | Создание тест плана, тест-кейсов и отчета о тестировании |

Описание процесса тестирования

Приложение NetChat было протестировано на ПК с операционной системой Windows 11 22H2 (Сборка 22621.3155).

Тестирование осуществлялось методом черного ящика:

* Функциональные тесты выполнены согласно документу «Тест-кейсы».
* Нефункциональные тесты выполнены согласно документу «Тест-кейсы».

Тестирование удобства использования осуществлялось на основе пользовательского опыта.

Другие виды тестирования не проводились.

Краткое описание

Версия 1.0 приложения NetChat **не прошла** успешное тестирование, так как был выявлен ряд несоответствий.

Существующие проблемы в приложении 14 значительных (Major) ошибок и 8 незначительных (Minor) ошибок.

Расписание

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполненная работа | Время | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за выполнение |
| Составление тест плана | 1 час | 24.02.2024 | 24.02.2024 | Арефьев А.С. |
| Составление тест-кейсов | 2 часа | 24.02.2024 | 24.02.2024 | Арефьев А.С. |
| Проведение тестирования функциональности и юзабилити | 1 час | 25.02.2024 | 25.02.2024 | Арефьев А.С. |
| Заведение баг-репортов | 2 часа | 25.02.2024 | 25.02.2024 | Арефьев А.С. |
| Написание отчета о тестировании | 1 час | 25.02.2024 | 25.02.2024 | Арефьев А.С. |

Рекомендации

Версия 1.0 не готова к вводу в промышленную эксплуатацию. Необходимо исправить значительные и незначительные баги, а также обратить внимание на дизайн приложения:

* Отсутствие иконки приложения;
* Отсутствие 3-х кнопок для скрытия/разворачивания/закрытия приложения;
* Отсутствие адаптивного дизайна;

Статистика по ошибкам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Количество | Критичность | | | | |
| Блокиру-ющая | Крити-ческая | Значи-тельная | Незначи-тельная | Тривиаль-ная |
| Найдено | 22 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 |
| Исправлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проверено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отклонено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открыто заново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |